会议纪要

|  |  |
| --- | --- |
| 会议时间：2018年5月4日 | 会议地点：9C 501 |
| 参会人员：张琪、张永琪、火忻、刘丽、刘琼、付恩丽 | 记录人员：付恩丽 |

|  |
| --- |
| 会议内容 |
| 1. 团队项目原型设计； 2. 分配任务。 |
| 会议结论 |
| 1. 设计流程：   　　阶段一： 根据前一阶段的分析总结，我们将项目分为两个板块，即Web端和App端。我们小组成员分两组拟web和app界面的草图。  　　阶段二： 分工做各模块的雏形，边做边商量，即时同步信息，进行适当的调整。张琪和火忻负责Web端后台设计，刘丽和刘琼负责Web前端设计，张永琪和付恩丽负责app端的设计。  　　阶段三： 三大主体都搞定后，小组成员一起进行评价优化。  　　阶段四：在原型设计完成之后，进行了初步的开发，形成了软件的雏形。 |
| 待办事项 |
| 1. 原型开发； 2. 相关文件上传github仓库； 3. 撰写博客。 |